建築SaaS開発 統合ガイド

スコープ・進行プラン・技術規律・開発環境を1枚に集約

作成日: 2026-04-27 / 対象: 個人開発（フルタイム1名+AI併用）

# 0. プロジェクト全体像

「建築業界向けマルチテナントSaaS」を、フルタイム1名+AI併用で個人開発する。技術スタックはTypeScript + Zod + Supabase(RLS) + Vercel + Next.js。設計→実装→検証を「最小単位の積み重ね」で進めることで、AI生成コードのリスク（バグ密度1.7倍、セキュリティ欠陥45%、論理エラー60%）を抑える。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象業界 | 建築業（工務店・元請・サブコンの業務管理） |
| プロダクト形態 | マルチテナントSaaS（複数の建築会社が同一システム利用） |
| 課金モデル | 月額サブスクリプション（Stripe Checkout） |
| 想定機能 | 案件管理 / 見積 / 契約 / 工程 / 写真・図面 / 請求 / 帳票 |
| 開発体制 | 1名 + Claude Code (CLI) + Cursor + デスクトップアプリ |
| 技術スタック | Next.js + TypeScript + Zod + Supabase RLS + Vercel + Sentry + Stripe |

# 1. 進行プランの妥当性レビュー

井手様提案の進行プラン: 「①既存アプリのスクショからDB項目抽出 → ②SQLを固める → ③各項目のMVP作成（スクショのまま、UIは少し変更）」

## 1-1. 結論：方向性は妥当。ただし2点だけ補強が必要

総合判定：このまま進めてOK スクショ起点で「データ構造を先に確定 → UIはそのまま転写 → 機能ごとにMVP実装」という流れは、個人開発のスピードと品質のバランスとして合理的です。「DB-First」と「画面のリバースエンジニアリング」を組み合わせる王道の進め方で、設計の手戻りが最小化されます。

## 1-2. 進行プランの良い点

- スクショ起点：抽象的な仕様議論を飛ばし、具体物から逆算するため認識ズレが発生しにくい

- SQL先行：データ構造が固まってからUI実装に入るため、後からのスキーマ変更（=最も高コストな手戻り）が防げる

- UI流用：デザイン工数ゼロでMVPに集中できる。既存アプリで業務的に成立しているUI＝検証済みパターン

- 機能単位のMVP：1セッション1機能の原則と整合し、AI併用に最適化されている

## 1-3. 補強すべき2点（着手前に決めておくこと）

### 補強①：スクショ抽出の段階で「権限マトリクス」も同時に固める

スクショからは「カラム」しか見えない。しかし建築SaaSはマルチテナント前提なので、各テーブルに対し「誰が」SELECT/INSERT/UPDATE/DELETEできるかをDB設計と同時に決定しないと、後からRLSを追加すると大規模な書き換えが発生する。

対応 スクショ抽出時に各画面の「閲覧者ロール」も併記してメモ。例: 「見積画面 → 担当者・管理者・経理閲覧」「ユーザー管理 → 管理者のみ」。これが SECTION 5.2「権限マトリクス」になる。

### 補強②：「スクショのまま」でもマルチテナント分離は構造として組み込む

既存アプリが単一テナント（自社利用）なら、UIに「テナント切替」「会社別データ表示」の概念がない可能性が高い。SaaS化するには、すべてのテーブルに tenant_id（または organization_id）を持たせ、RLS で auth.uid() → tenant_id を引いて行を絞る設計が必須。

対応 SQLを固める段階で「全テーブルに tenant_id NOT NULL を入れる」「RLSポリシーは auth.uid() からテナントを引く形に統一」をルール化。UIは後付けで「テナント切替UI（管理者のみ）」を追加するだけで済む。

## 1-4. 推奨する進行手順（補強反映版）

- 既存アプリのスクショ収集（全画面・全モーダル・全状態）

- スクショから「項目（=カラム）」「閲覧者ロール」「画面遷移」を抽出してメモ

- テーブル設計（CREATE TABLE）→ tenant_id・タイムスタンプ・soft delete列を統一

- RLSポリシー設計（権限マトリクス → SQL）→ ダミー3アカウントでテスト

- Zodスキーマを全API境界に設置（DBスキーマと1対1対応）

- 機能別MVP実装（1機能ずつ、50〜200行/コミット、UIはスクショベース）

- 実装ごとに devlog/YYYY-MM-DD.md と implementation/<feature>.md を残す

# 2. 開発環境とツール使い分け

## 2-1. 3つのツールの役割

| ツール | 役割 | 建築SaaSでの用途 |
| --- | --- | --- |
| Cursor | AI内蔵IDE | 日常コーディング、インライン補完、人間主導の細かい修正 |
| Claude Code (CLI) | エージェント型CLI | 機能単位の実装、テスト、マイグレーション、PR作成 |
| デスクトップアプリ (Cowork) | チャット+ファイル操作 | 仕様整理、スクショ→DB項目抽出、ADR作成、相談 |

## 2-2. プロジェクトフォルダ構造（建築SaaS向け）

~/Projects/

└── kenchiku-saas/

├── .git/

├── .gitignore

├── .env                ← gitignore必須

├── .env.example        ← キー名のみ（公開可）

├── CLAUDE.md           ← Claude Code用説明

├── .claude/settings.json

├── .mcp.json           ← Supabase MCPなど

├── .cursor/            ← Cursor用ルール

├── docs/

│    ├── spec/          ← 仕様書（version管理）

│    ├── adr/           ← 設計判断記録

│    ├── implementation/ ← 機能ごとの実装メモ

│    └── devlog/        ← 日次開発日誌

├── supabase/migrations/ ← マイグレーションSQL

└── src/

# 3. セキュリティ鉄則

## 3-1. CLAUDE.mdに秘密情報を書かない

CLAUDE.md は git にコミットされる。書くと履歴に永久に残るため、APIキー・DBパスワードは絶対に書かない。

| ファイル | 用途 | 内容例 |
| --- | --- | --- |
| CLAUDE.md | AIへの説明書（公開可） | プロジェクト概要、規約、構造 |
| .env | 秘密情報（gitignore必須） | APIキー、DBパスワード |
| .env.example | キー名の雛形（公開可） | SUPABASE_KEY= だけ |

## 3-2. .claude/settings.json で .env 読込を deny

{

"permissions": {

"deny": [

"Read(./.env)",

"Read(./.env.*)",

"Read(./**/.env)",

"Read(./**/.env.*)"

]

}

}

## 3-3. MCPサーバーへのキー受け渡しは環境変数経由

{ "mcpServers": { "supabase": { "env": { "SUPABASE_KEY": "${SUPABASE_KEY}" } } } }

## 3-4. Bitwarden で秘密情報を一元管理

- iPhone・ノートPC・デスクトップ・Android の4デバイスで同期

- Webサイトログイン・APIキー・.env の中身・Stripeアカウントを集約

- マスターパスワード16文字以上 + 2FA 必須。紙に書いて自宅金庫保管

- .env は同期対象にせず、Bitwarden の Secure Note からコピペで復元

# 4. 三層防御アーキテクチャ（Zod + DB制約 + RLS）

AIが生成したコードの45%にセキュリティ欠陥、60%以上に「テストは通るが結果が間違っている」論理エラーがある。型システム（TypeScript）だけでは実行時データを保護できないため、3層で防御する。

| レイヤ | 位置 | 目的 | 弱点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Layer 1: Zod | Client + Server境界 | 型・形式・範囲の実行時検証 | クライアント側は迂回可能 |
| Layer 2: DB制約 | PostgreSQL CHECK | 迂回不可能な最終防衛線 | メッセージが分かりにくい |
| Layer 3: RLS | PostgreSQL Policy | 行単位のアクセス制御 | 設計を間違うと全データ漏洩 |

## 4-1. RLS設計4原則（建築SaaS特有）

- default deny：全テーブルでRLSを有効化、デフォルトで全拒否（ALTER TABLE x ENABLE ROW LEVEL SECURITY）

- explicit policies：SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE ごとに明示的にポリシー定義

- auth.uid() reliance：anon key と service_role key の混同に注意

- service_role 隔離：service_role key はサーバー側環境変数のみ。クライアントに絶対に出さない

## 4-2. 建築SaaS 権限マトリクス（参考雛形）

| テーブル | SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| projects | 担当者・管理者・経理閲覧 | 管理者 | 管理者 | 管理者(soft delete) |
| estimates | 担当者・管理者・経理 | 担当者・管理者 | 本人・管理者 | 管理者 |
| users | 本人・管理者 | 管理者のみ | 本人(限定項目)・管理者 | 管理者(soft delete) |
| contract_files | 担当者・管理者 | 管理者 | 管理者 | なし(archive only) |

## 4-3. RLSテスト手順

- ダミーアカウントを3つ作る: admin / regular_user_A / regular_user_B

- テストマトリクス: A は B のデータが見えない / B は A のデータを変更できない / 匿名は何も見えない / admin は全部見える

- 頻度: 月1回 + 新機能追加時

- Supabase SQL editor で auth.uid() を差し替えてシミュレーション可能

## 4-4. Zod統合パターン

import { z } from 'zod';

const ProjectSchema = z.object({

id: z.string().uuid(),

tenant_id: z.string().uuid(),

name: z.string().min(1).max(100),

status: z.enum(['planning','in_progress','done']),

});

type Project = z.infer<typeof ProjectSchema>;

// 全外部境界で .parse() する

# 5. AI開発規律 13項目

優先度順に整理。CRITICAL は本番リリース前に必ず満たす。

| 項目 | 優先度 | 具体的内容 |
| --- | --- | --- |
| 最小単位コミット | CRITICAL | 50-200行/コミット、1セッション1機能 |
| Git管理 | CRITICAL | main=本番、feature branch、秘密情報を入れない |
| DBマイグレーション管理 | CRITICAL | supabase db diff → migration up → gen types |
| 環境分離 | CRITICAL | local / staging / production を Supabase Branching で |
| RLSテスト | CRITICAL | 月次 + 新機能時、3アカウント検証 |
| ユニットテスト | HIGH | ビジネスロジック（計算・日付・税）優先、Vitest |
| エラー監視 | HIGH | Sentry + Vercel Analytics + Supabase Logs |
| 依存管理 | HIGH | Dependabot + npm audit、AIハルシネーションは手動確認 |
| 復旧手順 | HIGH | Vercelロールバック、Supabaseマイグレーションロールバック手順 |
| E2Eテスト | MEDIUM | Playwright、最初のMVP完成後 |
| CI/CD | MEDIUM | GitHub Actions: typecheck + lint + test + build |
| precommit hooks | MEDIUM | husky + lint-staged |
| feature flags | LOW | 緊急時の機能無効化、環境変数 or PostHog |

# 6. AI禁止事項リスト

## 6-1. TypeScript

- any 型（unknown + Zod を使う）

- @ts-ignore（実際の問題を直す）

- 検証なしの type assertion

## 6-2. セキュリティ

- ハードコードされたsecret

- RLS無効

- クライアントコード内の service_role key

- SQL文字列連結（パラメタライズドクエリを使う）

## 6-3. コード品質

- 本番コードでの console.log（適切なロガーを使う）

- コメントアウトされたコードブロック（削除またはGit管理）

- issue referenceなしのTODO

## 6-4. 依存関係

- ライブラリ追加前の実在確認なし

- package-lock.json 無視

# 7. 開発フェーズ別チェックリスト

## Phase 0: プロジェクト開始前

- ☐ GitHubリポジトリ作成

- ☐ /docs ディレクトリ整備

- ☐ 仕様書 v0.1 作成

- ☐ ADR-0001（技術スタック選定理由）

- ☐ プライバシーポリシー・利用規約準備

- ☐ Supabase 本番/開発分離

- ☐ Vercel 環境変数設定

- ☐ .gitignore 設定

- ☐ IT業務賠償責任保険加入

- ☐ 契約書テンプレート準備

## Phase 1: MVP開発中（スクショ→SQL→各機能実装）

- ☐ Supabase CLI でマイグレーション管理

- ☐ Zodスキーマを全API境界に設置

- ☐ TypeScript strict mode 有効化

- ☐ tsconfig: noImplicitAny: true

- ☐ ESLint（no-explicit-any 禁止ルール）

- ☐ Prettier 設定

- ☐ Husky + lint-staged 導入

- ☐ CODING_RULES.md 作成

- ☐ 機能ごとに implementation/<feature>.md

- ☐ 全テーブル RLS 有効化

- ☐ ビジネスロジックのユニットテスト

## Phase 2: MVPリリース直前

- ☐ Sentry 統合

- ☐ Vercel Analytics 有効化

- ☐ Dependabot 有効化

- ☐ RLSテスト 3アカウント検証

- ☐ データエクスポート機能

- ☐ データ削除機能

- ☐ Stripe 統合

- ☐ 問い合わせフォーム

- ☐ 障害時告知手段

- ☐ 規約への対応時間明記

- ☐ ロールバック手順ドキュメント化

- ☐ ステージングでロールバック訓練 1回

- ☐ 引き継ぎドキュメント整備

## Phase 3: リリース後3ヶ月以内

- ☐ E2Eテスト（Playwright）

- ☐ 機能フラグ仕組み

- ☐ CI/CD パイプライン

- ☐ ADR 蓄積（10件以上）

- ☐ 顧客フィードバック収集体制

- ☐ パフォーマンスモニタリング

- ☐ 負荷テスト

# 8. スコープ・期間・コストの現実認識（建築SaaS版）

警備業向けSaaSの市場分析を建築業向けに再構成。建築業界では ANDPAD という強力な先行者があるため、差別化観点が異なる点に注意。

## 8-1. 想定機能（7機能）

| 機能 | 見積工数 | 複雑度の主因 |
| --- | --- | --- |
| 案件・顧客管理 | 2週間 | CRM相当、契約管理 |
| 見積作成 | 3週間 | 内訳・原価・粗利、PDF出力 |
| 工程管理 | 3週間 | ガントチャート、進捗、職人スケジュール |
| 写真・図面管理 | 2週間 | Storage、サムネイル、AI分類 |
| 請求書発行 | 2週間 | 取引先別、PDF、メール送付、インボイス対応 |
| 原価管理・実行予算 | 3週間 | 発注、入金、利益分析 |
| 帳票出力 | 2週間 | 建設業法対応、注文書・契約書 |

## 8-2. 必須インフラ・運用基盤（機能を1個も作らない段階）

| 項目 | 工数 |
| --- | --- |
| マルチテナント分離（Supabase RLS設計+テスト） | 約1週間 |
| 認証・4階層権限（admin / 現場監督 / 職人 / 取引先） | 3〜5日 |
| Stripe 課金連携（プラン・解約・領収書） | 約1週間 |
| CI/CD・本番/ステージング分離・Sentry・バックアップ | 約1週間 |
| 利用規約・プライバシーポリシー（建設業法・個情法対応） | 2〜3日 |
| 小計 | 約3〜4週間 |

## 8-3. 合計開発期間（最小構成MVP）

| フェーズ | 期間 |
| --- | --- |
| インフラ・基盤 | 3〜4週間 |
| 7機能の実装 | 17週間 |
| 統合・テスト・初期顧客対応 | 6週間 |
| 合計（最小構成MVP） | 約26〜27週間 ≒ 6〜7ヶ月 |

## 8-4. 内製 vs 外注コスト比較

| 内製（井手担当） | 外注中位値 | 差額 |
| --- | --- | --- |
| 210〜230万円（人件費180+経費30〜50） | 約2,000万円 | 約1,800万円の節約 |

注意 上記節約は「6〜7ヶ月の現実的な開発期間 + AI開発規律13項目の遵守」が前提。「短期完成」を強行すると、品質トラブル・法令違反・サポート炎上で外注より高コストになる可能性がある。

## 8-5. 段階リリース計画（推奨）

| フェーズ | 期間 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | Month 1〜3 | 単機能MVP（写真・図面管理＋案件管理）でパイロット投入。1〜2社で検証 |
| Phase 2 | Month 4〜6 | コア機能追加（見積＋工程管理）。3〜5社へ拡大、課金開始 |
| Phase 3 | Month 7〜12 | 残機能（請求・原価・帳票）実装。10社規模へ、本格外販開始 |
| Phase 4 | Year 2以降 | 機能拡充、他業界（警備・工場保全等）への横展開 |

# 9. 仕様書・ADR・実装メモの運用

## 9-1. 仕様書構造（docs/spec/spec.md）

- header: version (semver), 最終更新日, 対応コードバージョン, changelog link

- 実装ステータス表: feature, status (planned/in_progress/implemented), version, notes

- 権限マトリクス（4-2）

- データモデル: テーブルごとに columns, constraints, RLS policies

- API endpoints: path, method, auth required, Zod schema reference

- ビジネスルール: 計算式、判定ロジック、業界特有ルール

## 9-2. ADR（docs/adr/NNNN-title.md）

- Title / Date / Status (proposed/accepted/deprecated/superseded)

- Context: 状況・問題

- Decision: 何を選んだか

- Rationale: なぜ

- Consequences: 良い影響・悪い影響

- Alternatives rejected: 却下した選択肢と理由

目安: 10〜20件/プロジェクト、1件あたり10分。技術スタック選定、設計方針変更、セキュリティモデル決定、サードパーティ統合の選定など。

## 9-3. 実装メモ（docs/implementation/<feature>.md）

- metadata: 実装日, バージョン, 関連コミットハッシュ

- scope / files_created / files_modified

- db_changes / rls_policies_added / zod_schemas_added

- key_decisions / known_limitations / future_todos / references

## 9-4. 開発日誌（docs/devlog/YYYY-MM-DD.md）

- 完了タスク / 発生した問題と解決

- 却下したAI提案とその理由

- 保持期間: 半年以上

# 10. クイック意思決定ツリー

## 10-1. 機能追加時

Question: この変更の規模は?

├─ 50行以下       → そのまま実装

├─ 50-200行       → 1コミット → テスト → レビュー → マージ

├─ 200-500行      → 複数コミットに分割

└─ 500行超        → 必ず分割。一度に実装しない

## 10-2. ライブラリ追加時

Question: そのライブラリは本当に必要か?

├─ No  → 標準機能で代替

└─ Yes → npm公式で実在確認

└─ 実在    → 週間DL数確認

├─ 10000以上 → 詳細確認後に追加

└─ 10000未満 → 代替を探す

└─ 実在せず → AIに別の方法を聞く

## 10-3. エラー発生時

Question: AIの修正提案は適切か?

├─ 3回修正しても同じエラー  → セッションを区切って再出発

├─ as any / @ts-ignore     → 却下して根本解決を指示

├─ 既存コードを大幅変更    → 必要性を再確認

└─ 新規ライブラリ提案      → 本当に必要か疑う

# 11. PC間同期（自宅デスクトップ ⇔ ノートPC）

## 11-1. 自動同期されるもの（同じアカウントログインのみ）

- claude.ai のチャット履歴

- デスクトップアプリの会話履歴

- 接続済みコネクター（Notion、Gmail等）の認証

- サブスクリプション

## 11-2. 手動セットアップが必要なもの

| 対象 | 同期方法 |
| --- | --- |
| プロジェクトコード・設定 | GitHub で push / pull |
| .env（秘密情報） | Bitwarden からコピペ |
| Claude Code 本体 | npm install -g @anthropic-ai/claude-code |
| グローバル設定 ~/.claude/ | プロジェクト側に寄せる or dotfiles リポジトリ |
| MCP の認証 | 各PCで初回認証のみ |

## 11-3. やってはいけないこと

- .env を Dropbox / OneDrive / Google Drive で同期 → 漏洩リスク

- node_modules/ を git に入れる → サイズ過大

- 絶対パスをコードに書く → 別PCで動かない

# 12. 次のアクションプラン

## 12-1. 今夜やること

- 既存アプリのスクショを全画面分収集（フォルダ docs/screenshots/ に格納）

- GitHub にリポジトリ作成 → push

- .env を Bitwarden の Secure Note に保存

- Bitwarden の 2FA を有効化、マスターパスワードを紙に書いて金庫保管

## 12-2. 1週間以内にやること

- スクショから「項目（カラム）」「閲覧者ロール」「画面遷移」を抽出してメモ

- 権限マトリクス（4-2雛形を建築SaaS実態に合わせて修正）

- CREATE TABLE 群を1ファイルにまとめる（tenant_id 必須、soft delete 列）

- RLSポリシーをテーブルごとに記述 → ダミー3アカウントでテスト

- .claude/settings.json で .env 読込を deny 設定

## 12-3. 1ヶ月以内にやること

- Phase 1 機能（案件管理 + 写真・図面管理）の MVP 実装開始

- Husky + ESLint + Prettier 導入

- Sentry でエラー監視を有効化

- ADR を 3〜5件蓄積（技術選定理由、RLS設計方針、Stripe導入判断など）

## 12-4. 当面やらないこと

- Everything Claude Code（ECC）の導入 → 自前ガイドが固まってから

- 並列エージェント実行 → 1機能を確実に作れるようになってから

- Docker / Kubernetes → Vercel + Supabase で十分

- マイクロサービス化 → モノリスで開始、ユーザー100万 or チーム10人になってから検討

# 13. 最後に

一言まとめ 「派手な機能に飛びつかず、自前のガイド（このドキュメント）を 1 プロジェクトで完全実践する」のが最短ルート。スクショ→DB→SQL→MVP の進行は王道。マルチテナント前提で tenant_id と RLS を最初から組み込めば、後の手戻りはほぼゼロにできる。

— End of Document —